113年度整體政府資通安全防禦技術暨系統韌性強化計畫 計畫自評報告

1. 基本資料

| 計畫名稱 | 整體政府資通安全防禦技術暨系統韌性強化計畫 | 計畫期程 | 112/01/01 ~ 115/12/31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 數位發展部 | 計畫類別 | 社會發展-其他 |
| 主辦機關(單位) | 數位發展部資通安全署(綜合規劃組) | 計畫核定經費(千元) | 1,391,837 |
| 共同主辦機關 | 數位發展部(數位政府司)、數位發展部資通安全署(綜合規劃組) | 總計畫經費(千元) | 1,254,932 |
| 管制級別 | 部會管制 | 年計畫經費(千元) | 242,095 |
| 執行地點 | 全國 |  |  |
| 空間資料 | 預覽 |  |  |
| 空間資料 | 請點選預覽按鈕進行空間資料預覽。 |  |  |
| 計畫年度摘要 | 1. 整備軟體模組物件（累計至113年達60件） 2. 重大弱點研析及駭客攻擊偵測規則研製（累計至113年達4項） 3. 數位韌性巡航作業（累計至113年擇定機關數達62家） 4. 資安技術檢測服務（累計至113年提供檢測服務數達21家） 5. 支援解決政府資訊系統異常運作（接獲後4小時內至現場或2小時內線上處置） |  |  |

2. 管考基準

2.1 共同項目

| 指標項目 | 權數(%) | 自評得分 |
| --- | --- | --- |
| 共同項目 | 60.00 |  |

2.1.1 計畫管理

| 權數(%) | 自評得分 |
| --- | --- |
| 50.00 |  |

| (1)年度目標之挑戰性與明確性 | 權數(%) | 自評分數 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.00 |  |
| 績效說明 |  |  |
| (2)預算執行結果 | 權數(%) | 自評分數 |
|  | 30.00 |  |
| 績效說明 |  |  |
| (3)進度控制情形 | 權數(%) | 自評分數 |
|  | 10.00 |  |
| 績效說明 |  |  |

2.1.2 執行績效

| 權數(%) | 自評得分 |
| --- | --- |
| 10.00 |  |

| 特殊績效 | 權數(%) | 自評分數 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.00 |  |
| 績效說明 | 製作Ubuntu 22.04 LTS、Apache Tomcat 10及Openfind雲端電子郵件(EaaS)等3項GCB成果，發展其實作文件與錄製數位影片，提供機關自我學習與加速完成GCB導入，強化資安防護。 |  |

2.2 自訂項目

| 指標項目 | 權數(%) | 自評得分 |
| --- | --- | --- |
| 自訂項目 | 40.00 |  |

2.2.1 年度目標達成情形

| 權數(%) | 自評得分 |
| --- | --- |
| 40.00 |  |

| (1)公布重大弱點研析成果及產出偵測駭客攻擊規則模型累積達2個 | 權數(%) | 自評分數 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.00 |  |
| 預定達成目標 | 公布重大弱點研析成果及產出偵測駭客攻擊規則模型累積達2個 |  |
| 實際達成目標 | - 113年發布47篇漏洞警訊、12篇漏洞新聞及39篇CISA KEV漏洞新聞，並完成Apache Struts2 CVE-2023-50164與WordPress CVE-2024-1071漏洞研析報告。 - 10月研製初版規則2個，12月完成有效性測試，年度產出偵測駭客攻擊規則模型累積達3個。 |  |
| 績效說明 | 公布重大弱點研析，有利於協助公私部門進行弱點檢測、評估及修補作業，以達提早預警之效益，強化資安防護能量。 |  |
| (2)完成30項SBOM元件交付 | 權數(%) | 自評分數 |
|  | 10.00 |  |
| 預定達成目標 | 完成30項SBOM元件 |  |
| 實際達成目標 |  |  |
| 績效說明 |  |  |
| (3)巡檢政府資訊系統服務韌性累計達23個系統 | 權數(%) | 自評分數 |
|  | 10.00 |  |
| 預定達成目標 | 完成巡檢政府資訊系統服務韌性累計達23個系統 |  |
| 實際達成目標 |  |  |
| 績效說明 |  |  |
| (4)政府機關或關鍵基礎設施技術檢測服務共5個 | 權數(%) | 自評分數 |
|  | 10.00 |  |
| 預定達成目標 | 完成5個以上政府機關或關鍵基礎設施技術檢測服務 |  |
| 實際達成目標 | 113年9月27日提前完成16個政府機關或關鍵基礎設施資安技術檢測服務。 |  |
| 績效說明 | 針對「使用者電腦安全檢測」、「物聯網設備檢測」、「網域主機安全防護檢測」、「資料庫安全檢測」、「核心資通系統安全檢測」、「網路架構檢測」、「組態設定安全檢測」及「網路惡意活動檢視」等構面執行檢測，以找出潛在資安風險與提供改善建議。藉由技術檢測執行，提升受檢單位之安全控制措施落實程度，強化資通安全，以提供社會大眾更安全可靠之資通服務系統與基礎設施服務。 |  |

- 執行成果

一、整備軟體模組物件(數政司)

二、重大弱點研析及駭客攻擊偵測規則研製執行成果（資安署）：

本項工作蒐集不同來源(如National Vulnerability Database、駭客論壇、新聞媒體及資安論壇等)之弱點情資，本(113)年共發布47則警訊與46則資安新聞，針對重大弱點進行研析與評估可能造成之影響，適時發布警訊通知機關因應與防護。並完成Apache Struts2弱點(CVE 2023-50164)之成因進行分析與實作驗證，未來將持續關注與研析重大弱點，應用於網路攻防演練或資安稽核技術檢測作業，協助政府機關偵測弱點並及早完成修補。

三、數位韌性巡航作業(數政司)

四、資安技術檢測服務執行成果（資安署）：

針對16個公務機關，進行「使用者電腦安全檢測」、「物聯網設備檢測」、「網域主機安全防護檢測」、「資料庫安全檢測」、「核心資通系統安全檢測」、「網路架構檢測」、「組態設定安全檢測」及「網路惡意活動檢視」等8個項目，彙整與分析資安稽核技術檢測執行結果，並提供改善建議，以提升政府機關資安防護能力。

五、其他成果：

(一) 完成社交工程演練，針對71個演練機關19,986個郵件帳號及1,112筆手機門號寄發社交工程郵件與簡訊。針對各種不同的演練樣板進行分析，解析容易上當之種類簡訊，並通知誤點擊人員應予加強資安意識，以維護整體機關資安防護。

(二)完成2項政府組態基準研究，本(113)年針對機關現行使用之Palo Alto Firewall網通設備與Microsoft IIS 10應用程式等2項目，發展政府組態基準設定，研究並設計部署機制，讓機關可透過AD部署、單機部署或逐條設定等方式，將GCB順利進行套用，藉由一致性之組態設定，強化資安防護。

(三)完成研製2則偵測規則，本(113)年度針對所蒐集之共蒐集472個APT駭客族群相關之惡意程式，並針對程式進行樣態分析，總計有163個駭客工具、48個Webshell、234個後門程式及27個社交工程信件。針對高風險惡意程式且具特定流量特徵之樣本，從中研製已完成3則偵測規則，並持續進行有效性測試中。部署於GSN骨幹偵測機制進行偵測，分析發現159個政府機關觸發偵測規則，並發布210則警訊通知觸發機關進行後續應變處理。

(四) 本(113)年度配合NIST CSF改版(CSF 2.0)，「資安規範發展藍圖」依據改版後框架，調整為治理、識別、保護、偵測、應變及復原等6大類別，並同步編修「電子資料保護參考指引」、「政府機關雲端服務應用資安參考指引」及「資安治理成熟度評估參考指引」等3份參考指引。

(五) 通報應變網站執行資安事件通報作業，本(113)年總計接獲1,486件資安事件，其中包含公務機關通報1,329件，特定非公務機關157件(關鍵基礎設施提供者120件、公營事業14件及財團法人23件)。以1級資安事件為主，計有1,029件，其餘事件通報等級分別為2級事件213件、3級事件244件，4級事件則未發生。其中3級事件多數係因網路攻防演練攻擊成功取得個資，造成敏感資料外洩通報3級事件。

(六)本(113)年網路攻防演練針對71個演練機關3,459個對外系統進行演練，共發現554個弱點，其中重大衝擊性弱點數量92個，高衝擊性弱點數量195個，中衝擊性弱點數量71個，低衝擊性弱點數量196個；經分析所涵蓋弱點類型，以「加密機制失效」142筆為最高，次為「注入攻擊」131筆，相關系統弱點樣態綜整透過資安研討會時提供予各單位參考。

4. 執行檢討與建議

5. 自評分數

| 自評 |  |
| --- | --- |
| 分數 | 等第 |
| 0.00 |  |

6. 計畫附件資料

7. 計畫成果照片